AIRCTT.COM

AI Reality CouponTalkTalk

고도화팀 진행 체크 지침서

AI·AR 위치기반 쿠폰 게임 플랫폼

자동화 순환 시스템 고도화 실행 플랜

Version 1.0  |  2025년  |  상생 공존 마케팅 전략 기반

고객 → 게임 → 쿠폰 → 매장방문 → 매출 → 데이터 → 고객관리 → 재방문

매장과 고객이 함께 성장하는 상생 공존 플랫폼

📋 목차 INDEX

PART 1.  글로벌 경쟁사 & 순환시스템 완전 분석

PART 2.  airctt.com 포지셔닝 & 차별화 전략

PART 3.  Phase 1: 긴급 버그 수정 & 핵심 기능 점검

PART 4.  Phase 2: 쿠폰 시스템 고도화

PART 5.  Phase 3: AR 게임 엔진 고도화

PART 6.  Phase 4: 매장 입점 & 관리 시스템

PART 7.  Phase 5: 고객 DB 자동확보 & AI CRM

PART 8.  Phase 6: 자동화 순환 시스템 설계

PART 9.  Phase 7: 승인 고도화 & 관리 시스템

PART 10. UX/UI 디자인 지침

PART 11. AI 기술 스택 & 아키텍처

PART 12. 상생 공존 마케팅 전략

PART 13. KPI & 성과 지표

PART 14. 팀 구성 & 타임라인

# PART 1. 🌍 글로벌 경쟁사 & 순환시스템 완전 분석

## 1-1. 쿠팡 순환구조 시스템 분석

쿠팡은 단순한 이커머스가 아닌 ‘순환 생태계’로 시장을 장악했습니다. airctt.com이 배워야 할 핵심 구조를 분석합니다.

| 쿠팡 순환구조 요소 | 쿠팡 방식 | airctt.com 초월 전략 |
| --- | --- | --- |
| 고객 유입 | 가격경쟁 + 로켓배송 습관화 | AR게임 재미 + 위치기반 쿠폰 발견의 흥분 |
| 고객 DB 확보 | 회원가입 필수 (번거로움) | 게임플레이로 자연스러운 아이디 자동확보 |
| 구매 전환 | 가격비교 + 리뷰 | 쿠폰할인 긴박감 + AR체험으로 구매어필 |
| 배송/사용 | 로켓배송 익일배송 | 매장 즉시방문 (O2O 즉각 체험) |
| 재구매/재방문 | 와우회원 + 추천알고리즘 | AI맞춤쿠폰 + 게임미션으로 자동재방문 |
| 매장/셀러 관계 | 매출수수료 + PB위험 | 매장이 주인공, 쿠폰발행 자율권 보장 |
| 데이터 활용 | 플랫폼 독점 | 매장과 공유, 상생구조 |

## 1-2. AR 게임 쇼핑 경쟁사 분석

| 앱/서비스 | 핵심 기능 | 규모 | 쿠폰방식 | 치명적 약점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokemon GO (Niantic) | GPS AR탐험 게임, 스폰서십 | 10억+다운 | 없음 | 쇼핑/쿠폰연동 전무 |
| IKEA Place | AR 가구배치, 3D시각화 | 대기업 | 앱내 할인 | 위치기반 없음, 게임요소 없음 |
| Shopify AR | 3D 제품뷰, WebAR | 셀러용 | 셀러 설정 | 매장연동 없음, 고객게임 없음 |
| Tesco Discover | AR제품스캔, 게이미피케이션 | 영국한정 | QR기반 | 위치쿠폰 없음, DB확보 미흡 |
| 쿠팡 이커머스 | 로켓배송, WMS자동화 | 국내 1위 | 와우회원 할인 | AR/게임 전무, 오프라인 연동없음 |
| 네이버 쇼핑 | 검색+쇼핑+페이 | 국내 2위 | 포인트쿠폰 | AR없음, 오프라인 연동약 |

## 1-3. 경쟁사 공통 약점 = airctt.com의 기회

- AR게임 + 위치기반쿠폰 + 오프라인매장을 통합한 플랫폼이 전 세계에 없음

- 쿠폰발행→게임→매장방문→고객 DB 자동확보로 이어지는 자동 순환 시스템 구축한 경쟁사 없음

- 매장이 직접 쿠폰발행/고객관리할 수 있는 상생 공존 플랫폼 부재

- AI기반 고객 행동 분석 → 맞춤 쿠폰 자동배포 시스템 전무

- 구름장터 (지역 기반 마켓플레이스) 개념을 AR게임과 결합한 사례 없음

# PART 2. 🎯 airctt.com 포지셔닝 & 차별화 전략

## 2-1. airctt.com 핵심 정의

airctt.com은 AI·AR 위치기반 쿠폰 게임 플랫폼으로,
고객이 게임을 즐기면서 자연스럽게 쿠폰을 획득하고, 매장을 방문하며,
매장은 AI로 고객 DB를 자동 확보하고 매출을 활성화하는
세계 최초 상생 공존 순환 커머스 플랫폼입니다.

## 2-2. 핵심 순환 플로우

고객 → AR게임플레이 → 위치기반 쿠폰획득 → 매장방문 → 쿠폰사용/구매 → 고객 DB 자동수집 → AI 분석 → 맞춤쿠폰 재발행 → 재방문 → 매출 상승 → 매장 성장

| 구분 | 경쟁사들 | airctt.com |
| --- | --- | --- |
| 고객 유입 | 광고/검색 (비용 높음) | AR게임 바이럴 (무료 유입) |
| 쿠폰 발행 | 플랫폼 일방적 발행 | 매장이 직접 발행+관리 |
| 고객 DB | 플랫폼 독점 소유 | 매장과 공유 (상생) |
| 매장 연동 | 배송만 연결 | AR게임으로 직접 방문 유도 |
| 재방문 | 추천알고리즘 | AI맞춤쿠폰+게임미션 |
| 데이터 | 플랫폼이 독점 | 매장에게 대시보드 제공 |

# PART 3. 🔧 Phase 1: 긴급 버그 수정 & 핵심 기능 점검

## 3-1. 플랫폼 기반 시스템 점검

| 상태 | 작업 내용 | 우선순위 | 예상시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | OAuth 로그인 구현 (Google/Kakao/Naver/Apple) | 긴급 | 1주 |
| ❌ | 쿠폰 발행/사용/만료 상태관리 API 점검 및 복구 | 긴급 | 3일 |
| ❌ | 위치기반 서비스(GPS/Geofencing) 정확도 검증 | 긴급 | 2일 |
| ❌ | AR 카메라 권한 거부 시 사용자 안내 UI 추가 | 높음 | 1일 |
| ❌ | 결제 시스템 (Stripe/카카오페이/토스) 연동 테스트 | 긴급 | 1주 |
| ❌ | API 키 하드코딩 전체 검사 및 환경변수 이전 | 긴급 | 2시간 |
| ❌ | CSP(Content Security Policy) 헤더 설정 | 높음 | 2시간 |
| ❌ | 모든 외부 링크 rel='noopener noreferrer' 추가 | 보통 | 1시간 |

# PART 4. 🎟️ Phase 2: 쿠폰 시스템 고도화

## 4-1. 쿠폰 발행 시스템

| 상태 | 작업 내용 | 우선순위 | 예상시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 매장 관리자 쿠폰 발행 대시보드 구축 (CMS) | 긴급 | 2주 |
| ❌ | 쿠폰 종류별 템플릿: 할인권/무료체험/적립/1+1 | 긴급 | 1주 |
| ❌ | 쿠폰 발행 승인 플로우 구현 (매장신청→관리자승인→활성화) | 긴급 | 3일 |
| ❌ | 쿠폰 유효기간/사용횟수/사용조건 설정 기능 | 높음 | 3일 |
| ❌ | 위치기반 쿠폰 활성화 반경 설정 (50m/100m/500m/1km) | 긴급 | 3일 |
| ❌ | 쿠폰 QR코드 자동생성 및 오프라인 검증 시스템 | 높음 | 3일 |
| ❌ | 쿠폰 사용 통계 대시보드 (발행수/사용율/전환율) | 높음 | 1주 |
| ❌ | 쿠폰 사기/오용 방지 시스템 (중복사용/위치위조 감지) | 높음 | 1주 |

## 4-2. AI 위치기반 쿠폰 배포 시스템

| 상태 | 작업 내용 | 우선순위 | 예상시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | Geofencing 기반 쿠폰 푸시알림 시스템 구축 | 긴급 | 2주 |
| ❌ | AI 고객행동 분석 → 맞춤 쿠폰 자동배포 엔진 | 높음 | 3주 |
| ❌ | 시간대/날씨/요일별 쿠폰 자동 최적화 배포 | 높음 | 2주 |
| ❌ | 고객 방문이력 기반 재방문 쿠폰 자동발송 | 높음 | 1주 |
| ❌ | 경쟁매장 반경 내 긴급 프로모션 쿠폰 기능 | 보통 | 1주 |

# PART 5. 🎮 Phase 3: AR 게임 엔진 고도화

## 5-1. AR 쿠폰 헌팅 게임 시스템

| 상태 | 작업 내용 | 우선순위 | 예상시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | GPS 기반 AR 쿠폰 헌팅 게임 코어 엔진 개발 | 긴급 | 4주 |
| ❌ | AR카메라로 쿠폰 발견 시 3D 이펙트 및 수집 애니메이션 | 높음 | 2주 |
| ❌ | 매장 반경 진입 시 보스쿠폰 AR 이벤트 트리거 | 높음 | 1주 |
| ❌ | 일일 미션/주간미션/시즌미션 시스템 구축 | 높음 | 2주 |
| ❌ | 친구초대/팀플레이 기능 (바이럴 핵심) | 보통 | 2주 |
| ❌ | 리더보드/랑킹 시스템 (재방문 동기부여) | 보통 | 1주 |
| ❌ | AR 포토존 기능 (쿠폰+매장 배경 AR 사진 SNS 공유) | 보통 | 1주 |

# PART 6. 🏪 Phase 4: 매장 입점 & 관리 시스템 (구름장터)

## 6-1. 매장 입점 시스템

| 상태 | 작업 내용 | 우선순위 | 예상시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 매장 입점 신청 폼 (사업자등록증/위치/카테고리/사진) | 긴급 | 1주 |
| ❌ | 입점 승인 플로우 (AI 자동심사 + 관리자 최종승인) | 긴급 | 2주 |
| ❌ | 매장 등급 시스템 (FREE/BASIC/PRO/PREMIUM) | 놐음 | 1주 |
| ❌ | 매장 프로필 페이지 자동생성 (AR 매장투어 포함) | 놐음 | 2주 |
| ❌ | 매장별 전용 관리 대시보드 구축 | 긴급 | 3주 |

## 6-2. 매장 관리 대시보드 기능

- 실시간 쿠폰 발행/사용 현황 모니터링

- 고객 방문 히트맵 (시간대/요일별 방문 패턴)

- 매출 통계 (쿠폰 사용매출 vs 일반매출 비교)

- 고객 DB 관리 (방문자/쿠폰사용자/VIP 분류)

- AI 추천: 최적 쿠폰 발행 시점/금액/타겟 추천

- 구름장터 마켓플레이스 상품 등록/관리

- 경쟁매장 분석 리포트 (AI 기반 주변 매장 동향)

# PART 7. 📊 Phase 5: 고객 DB 자동확보 & AI CRM

| 상태 | 작업 내용 | 우선순위 | 예상시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | AR게임 플레이 → 자연스러운 회원가입 플로우 구축 | 긴급 | 1주 |
| ❌ | 쿠폰 사용 시 고객 정보 자동 수집 (위치/시간/선호도) | 긴급 | 1주 |
| ❌ | AI 고객 세그먼테이션 엔진 (VIP/단골/신규/이탈위험) | 놐음 | 2주 |
| ❌ | 고객 행동 패턴 분석 대시보드 (매장 제공) | 놐음 | 2주 |
| ❌ | 고객 재방문 예측 AI 모델 구축 | 보통 | 3주 |
| ❌ | 고객 맞춤 푸시알림 자동화 (AI 최적 시점 계산) | 놐음 | 2주 |
| ❌ | 개인정보보호법 준수 동의 플로우 및 데이터 암호화 | 긴급 | 1주 |

# PART 8. 🔄 Phase 6: 자동화 순환 시스템 설계

## 8-1. 쿠팡을 초월하는 airctt.com 순환 구조

airctt.com의 핵심 경쟁력은 단순 판매가 아닌 ‘자동화된 상생 순환 시스템’입니다.

STEP 1: 고객 유입 순환

- AR게임 바이럴 → 친구초대 → 새로운 고객 유입 → AR게임 플레이 → 반복

- 이벤트/시즌게임 → SNS 공유 → 신규유입 퍼널

STEP 2: 쿠폰 순환

- 매장 쿠폰발행 → AR게임 내 쿠폰 배치 → 고객 발견/획득 → 매장방문 → 쿠폰사용

- 쿠폰 사용 데이터 → AI 분석 → 다음 쿠폰 최적화 → 재발행 → 반복

STEP 3: 매출 순환

- 매장매출 상승 → 구름장터 상품 추가 → 쿠폰 확대 → 고객 재방문 → 매출 재상승

- 매장 성장 → 플랫폼 수익 → 서비스 개선 → 더 많은 매장 입점 → 더 많은 고객

STEP 4: 데이터 순환

- 고객행동데이터 → AI분석 → 매장에 인사이트제공 → 매장전략개선 → 고객만족도상승

# PART 9. ✅ Phase 7: 승인 고도화 & 전체 관리 시스템

## 9-1. 승인/관리 체계

| 승인 영역 | 승인 플로우 | 관리 대시보드 기능 |
| --- | --- | --- |
| 매장 입점 승인 | 신청→AI자동심사→관리자최종승인 | 입점대기/승인/거부 현황판 |
| 쿠폰 발행 승인 | 매장발행신청→자동검증→승인→활성화 | 쿠폰별 상태/사용량/비용 모니터링 |
| 게임 콘텐츠 승인 | AR게임 업데이트→QA→승인→배포 | 게임버전/버그리포트/사용자피드백 |
| 고객 데이터 관리 | 수집→익명화→분석→매장제공 | 고객통계/세그먼트/트렌드 리포트 |
| 정산/결제 승인 | 거래발생→자동정산→관리자확인→지급 | 정산주기/금액/수수료 투명 표시 |
| 콘텐츠/마케팅 | 배너/푸시/이벤트→관리자승인→배포 | 캔페인성과/CTR/전환율 리포트 |

# PART 10. 🎨 UX/UI 디자인 지침

## 10-1. 디자인 시스템

| 요소 | 지침 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Primary Color | #E63946 (에너지 레드) | 게임의 흥분, 쇼핑의 열정, 쿠폰의 긴박감 |
| Secondary | #1D3557 (딥 네이비) | 신뢰감, 비즈니스 프로페셔널 |
| Accent | #2A9D8F (티얼) | 성공/확인/완료 상태 표시 |
| 배경 | #F1FAEE + 카드 UI | 오래 사용해도 눈이 편한 밝은 톤 |
| 폰트 | Pretendard (KR) + Inter (EN) | 모바일 최적화 가독성 |
| 애니메이션 | Lottie + 스프링 물리엔진 | 게임감 + 프리미엄 느낌 |

## 10-2. 절대 하지 말 것 (경쟁사 실수 반복 금지)

- ❌ 앱 첫 실행 즉시 결제/로그인 강요

- ❌ AR게임 시작 전 복잡한 회원가입 플로우

- ❌ 쿠폰 획득 후 사용처/위치 안내 없음

- ❌ 팝업 광고로 게임 경험 방해

- ❌ 매장 관리자에게 복잡한 설정 UI 강요

# PART 11. 🤖 AI 기술 스택 & 아키텍처

| 기술 영역 | 권장 기술 | 구현 목표 |
| --- | --- | --- |
| AR 엔진 | ARKit(iOS) + ARCore(Android) + WebXR 하이브리드 | 실시간 AR 쿠폰 배치 +상호작용 30fps |
| 위치 서비스 | GPS + Geofencing + Beacon(BLE) 하이브리드 | 실내외 통합 위치 정확도 5m 이내 |
| AI 쿠폰 최적화 | Claude API / GPT-4o + 쿤스텀 ML 모델 | 고객별 맞춤 쿠폰 자동 발행 최적화 |
| 백엔드 API | FastAPI + Redis + PostgreSQL | 응답속도 200ms 이하 |
| 클라우드 | AWS / Supabase + Cloudflare Workers | 확장성 + 비용 효율 |
| 결제 | Stripe + 카카오페이 + 토스 | 쿠폰 결제 + 매장 정산 |
| 보안 | JWT + OAuth 2.0 + 데이터 암호화 | 고객데이터 보호 개인정보보호법 준수 |

# PART 12. 🤝 상생 공존 마케팅 전략

## 12-1. 매장 상생 생태계

- 매장: 쿠폰발행으로 고객유치 → 매출상승 → AI고객분석 → 재방문 유도

- 고객: AR게임으로 즐거운 쿠폰 발견 → 실제 할인 혀택 → 새로운 매장 발견

- 플랫폼: 매장 성장 → 입점 수수료 + 광고 수익 → 서비스 개선 재투자

- 지역사회: 소상공인 매출 증가 → 지역경제 활성화 → 상생 공존

## 12-2. 바이럴 마케팅 전략

- AR 쿠폰 헌팅 영상 TikTok/릴스 자동생성 및 SNS 공유

- ‘오늘 획득한 쿠폰’ 공유 카드 자동생성 (카카오/인스타 최적화)

- 지역별 AR 쿠폰 이벤트 개최 (보물찾기 대회)

- 매장 밌착 쿠폰 칸페인 (오프라인 오를 수록 가능)

- 친구초대 시 양쪽 모두 보너스 쿠폰 지급

- 인플루언서 협업: 지역 맛집/카페 인플루언서와 AR 이벤트

# PART 13. 📊 KPI & 성과 지표

| 단계 | 지표 | 목표치 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 런칭 1개월 | 앱 다운로드 | 10,000+ | App Store/Play Store |
| 런칭 1개월 | AR게임 플레이율 | 60%+ (DAU 기준) | Firebase Analytics |
| 런칭 3개월 | 매장 입점 수 | 100개+ | 관리자 대시보드 |
| 런칭 3개월 | 쿠폰 매장방문 전환율 | 25%+ | 쿠폰사용 추적 |
| 런칭 6개월 | 고객 DB 확보 | 50,000명+ | CRM 대시보드 |
| 런칭 6개월 | 매장 평균 매출증가율 | 15%+ | 매장 매출 비교 |
| 런칭 12개월 | MAU | 200,000+ | Analytics |
| 런칭 12개월 | MRR (월 반복수익) | ₩100,000,000+ | 재무 대시보드 |
| 런칭 12개월 | 앱스토어 평점 | 4.5+ / 1,000리뷰+ | Store 리뷰 |

# PART 14. 👥 팀 구성 & 전체 타임라인

## 14-1. 핵심팀 구성

| 포지션 | 역할 | 핵심 역량 |
| --- | --- | --- |
| AR/게임 개발리드 (1) | AR게임 엔진 설계, 위치기반 시스템 | Unity/ARKit/ARCore, GPS/Geofencing 경험 |
| 풀스택 개발 (2) | 플랫폼 + 백엔드 + 관리자 대시보드 | React Native/Flutter, FastAPI, AWS |
| AI/ML 엔지니어 (1) | 쿠폰최적화, 고객분석, CRM 자동화 | Python, ML/DL, Claude API 활용 |
| UX/UI 디자이너 (1) | 앱/게임/대시보드 전체 디자인 | Figma, 게임UI, AR인터랙션 디자인 |
| 그로스 마케터 (1) | 매장영업, 바이럴, 쿠폰칔페인 설계 | O2O 마케팅, ASO, 소상공인 영업 |
| PM (1, 겨직 가능) | 로드맵 관리, 우선순위, KPI 추적 | 애자일, 사용자인터뷰, O2O 비즈니스 이해 |

## 14-2. 전체 개발 타임라인

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Week 1~2 | 긴급버그수정, OAuth, 결제연동 | 로그인/결제 정상동작 |
| Phase 2 | Week 3~5 | 쿠폰발행/관리/승인 시스템 | 매장이 쿠폰발행 가능 |
| Phase 3 | Week 6~9 | AR게임 엔진 + 위치기반 쿠폰 | AR쿠폰헌팅 정상플레이 |
| Phase 4 | Week 10~12 | 매장입점 + 관리대시보드 | 매장 10곳 입점 완료 |
| Phase 5 | Week 13~16 | 고객DB + AI CRM + 자동화 | 고객DB 1,000명+ 확보 |
| Phase 6 | Week 17~20 | 순환시스템 완성 + 바이럴 | MAU 10,000+ 달성 |
| Phase 7 | Week 21~24 | 승인고도화 + 글로벌준비 | 앱스토어 정식출시 |

맺음말

airctt.com은 쿠팡의 순환구조를 ‘상생 공존’으로 초월합니다.

쿠팡이 플랫폼 중심으로 데이터를 독점하는 구조라면, airctt.com은 매장과 고객이 함께 성장하는 생태계를 만듭니다.

AR게임으로 고객을 즐겁게 유입하고, AI 위치기반 쿠폰으로 매장방문을 유도하며, 고객 DB를 자동으로 확보하고, AI CRM으로 재방문을 만드는 완전한 순환 시스템을 24주 안에 구축합니다.

airctt.com  —  매장과 고객이 함께 성장하는 상생 공존 플랫폼