🐾 petctt.com

고도화팀 Product Development Guideline

반려동물 대화 앱 글로벌 No.1 달성을 위한 완전정복 지침서

Version 1.0  |  2025년  |  상생 공존 마켓팅 전략 기반

# 📋 목차 INDEX

PART 1. 글로벌 경쟁사 완전 분석

PART 2. petctt.com 현재 포지셔닝

PART 3. 초월 전략 — 기능 고도화 로드맵

PART 4. UX/UI 디자인 지침

PART 5. AI 기술 스택 지침

PART 6. 구독 모델 설계

PART 7. 상생 공존 마케팅 전략

PART 8. 팀 구성 & 개발 프로세스

PART 9. KPI & 성과 지표

PART 10. 런칭 체크리스트

# PART 1. 🌍 글로벌 경쟁사 완전 분석

## 1-1. 최상위 경쟁앱 비교표

아래는 2025년 현재 글로벌 TOP 반려동물 대화/커뮤니케이션 앱 분석입니다.

| 앱명 | 핵심 기능 | 가격 | 다운로드 | 치명적 약점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MeowTalk (Akvelon) | AI 울음소리 번역 (9가지 감정), 개별 학습, ML 기반 실시간 번역 | 무료 / $2.99/월 | 2,000만+ | 고양이만 지원, UI 구식, 번역 정확도 한계 |
| Sarama AI | 강아지 짖음+몸짓 동시 분석, 실시간 카메라 감지, Pet GPT 챗봇 | 무료(베타) | 소규모 스타트업 | 강아지만, 앱 안정성 낮음, 기능 미완성 |
| BarkGPT | 짖는 소리 감정 분석, 커뮤니티 포럼, 개 훈련 팁 | 무료 / $4.99/월 | 중간 | 고양이 미지원, SNS 기능 없음 |
| Talking Pet AI | 사진→말하는 영상 변환, 립싱크, 코스튬 | 구독형 (첫 결제 강요) | 상당수 | 진짜 소통 없음, 구독 환불 불만 폭발 |
| 펫닥 (한국) | 수의사 실시간 상담, 병원 찾기, 접종 관리 | 무료 + 유료 상담 | 국내 1위급 | AI 소통 기능 없음, 대화 기능 부재 |
| 아지냥이 (한국) | 산책 지수, 캐릭터 챗봇, 반려동물 캘린더 | 무료 (삼성카드 제공) | 국내 인기 | AI 번역 없음, 반려동물 대화 기능 없음 |
| PetMindCam (한국) | 15초 영상 AI 분석, 6가지 감정 지수 | 앱 내 과금 | 소규모 | 영상 필요, 실시간 아님, 종류 제한적 |

## 1-2. 경쟁앱들의 공통 약점 (우리의 기회)

- 단일 동물 종류만 지원 — 개 또는 고양이 중 하나만

- 소리 OR 영상 중 하나만 분석 — 멀티모달 통합 분석 앱 없음

- 한국어 완전 최적화 앱 없음 — 글로벌 앱은 한국 정서 반영 부족

- 커뮤니티 + AI 번역 + 건강관리를 동시에 잘 하는 앱 전무

- 구독 강요 UX로 인한 사용자 이탈 및 불만 다수

- 감정 번역 후 '다음 행동 가이드' 제공 앱 없음

- 실시간 알림과 연동된 건강 이상징후 감지 기능 없음

# PART 2. 🎯 petctt.com 포지셔닝 전략

## 2-1. 우리의 차별화 포지션

petctt.com은 단순 번역 앱이 아닌, 반려동물과 보호자 사이의 '진짜 대화'를 실현하는

세계 최초 멀티모달 반려동물 감정 소통 플랫폼입니다.

| 구분 | 경쟁앱들 | petctt.com |
| --- | --- | --- |
| 지원 동물 | 개 또는 고양이 (1종) | 개, 고양이, 새, 토끼, 햄스터 (5종+) |
| 분석 방식 | 소리 OR 영상 (단일) | 소리 + 영상 + 행동 동시 분석 (멀티모달) |
| AI 수준 | 단순 패턴 분류 | 실시간 감정 + 건강 이상징후 감지 |
| 언어/문화 | 영어 중심 | 한국어 완전 최적화 + 다국어 지원 |
| 커뮤니티 | 없거나 단순 포럼 | 반려인 SNS + 전문가 연결 통합 |
| 비즈모델 | 단순 구독 또는 무료 | 상생 구독 + 파트너 에코시스템 |

# PART 3. 🚀 기능 고도화 로드맵

## 3-1. CORE 필수 기능 (런칭 MVP)

### ① AI 감정 번역 엔진 (Emotion Translate Engine)

- 실시간 마이크 소리 분석 → 감정 8가지 이상 분류 (기쁨/불안/배고픔/아픔/놀고싶음/외로움/위협감지/만족)

- 카메라 실시간 행동 분석 동시 처리 (꼬리 위치, 귀 각도, 몸 자세)

- 개인 반려동물 학습 모드: 우리 아이 고유 패턴 30일 학습 후 정확도 자동 향상

- 번역 결과 → '지금 이렇게 해주세요' 행동 가이드 즉시 제공

### ② 반려동물 건강 이상징후 감지 (Health Alert)

- 평소 패턴 대비 이상 소리/행동 감지 시 즉시 알림

- 통증 관련 소리 패턴 AI 감지 (수의사 데이터셋 학습 기반)

- 일주일 감정 리포트 자동 생성 — 보호자에게 주간 건강 요약 제공

### ③ 반려동물 프로필 & 성장일지

- 사진/영상 자동 정리 + AI 하이라이트 영상 생성

- 접종, 병원 방문, 체중 변화 통합 관리

- 생일/기념일 알림 + 자동 추억 카드 생성

### ④ AI 펫 챗봇 (Pet GPT)

- 우리 반려동물의 말투/성격을 학습한 개인화 챗봇

- 보호자 질문 → '우리 아이 관점'으로 답변 생성

- 외출 중 반려동물 상태 시뮬레이션 메시지 발송

## 3-2. PLUS 차별화 기능 (2단계 업데이트)

### ⑤ 반려동물 SNS 커뮤니티

- 반려동물 전용 피드 — 보호자가 아닌 '반려동물 계정' 개념

- 유사 성격/품종 반려동물 자동 매칭 '펫 친구 찾기'

- 지역 기반 반려인 모임 연결

### ⑥ 전문가 연결 서비스

- 수의사 영상 상담 즉시 연결 (제휴 병원 네트워크)

- 훈련사/영양사 챗 상담

- 응급상황 감지 시 근처 24시 동물병원 원터치 연결

### ⑦ AR 반려동물 인터랙션

- 카메라로 반려동물 비추면 AR 감정 아이콘 오버레이

- 반려동물과 함께하는 AR 포토 스티커

## 3-3. 개발 우선순위 타임라인

| 단계 | 기간 | 핵심 목표 | 완성 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — 기반 구축 | M1~M2 | AI 번역 엔진 + 기본 UI 완성 | 개/고양이 소리 번역 정확도 80%+ |
| Phase 1 — MVP 런칭 | M3~M4 | 핵심 5기능 탑재 앱 출시 | App Store/Play Store 동시 출시 |
| Phase 2 — 구독 전환 | M5~M6 | 구독 모델 활성화 | 유료 전환율 15%+ 달성 |
| Phase 3 — 커뮤니티 | M7~M9 | SNS + 전문가 연결 오픈 | MAU 10만 달성 |
| Phase 4 — 글로벌 | M10~M12 | 일본/동남아 진출 | 해외 사용자 30%+ |

# PART 4. 🎨 UX/UI 디자인 지침

## 4-1. 디자인 철학

핵심 원칙: '반려동물이 주인공인 디자인' — 보호자가 아닌 반려동물 시점의 따뜻한 UI

## 4-2. 비주얼 디자인 시스템

| 요소 | 지침 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Primary Color | #FF6B35 (따뜻한 오렌지) | 생명력, 에너지, 친근함 — 경쟁사와 차별화 |
| Secondary Color | #2ECC71 (건강 그린) | 건강, 안심, 자연 — 헬스케어 신뢰감 |
| Background | #FAFAFA + 부드러운 카드 UI | 눈의 피로 없이 오래 사용 가능 |
| 폰트 | Noto Sans KR (본문) + 커스텀 브랜드폰트 | 한국어 가독성 최우선 |
| 아이콘 | 라운드 코너 + 동물 캐릭터 모티브 | 따뜻하고 귀여운 펫 감성 |
| 애니메이션 | 스프링 물리엔진 기반 자연스러운 전환 | 앱이 살아있는 느낌, 프리미엄 감성 |

## 4-3. 핵심 화면 UX 설계 지침

### 홈 화면

- 반려동물 얼굴 사진이 중앙 — '지금 내 아이는?' 실시간 감정 상태 표시

- 마이크 버튼 원터치로 즉시 번역 시작 (3탭 이내 핵심 기능 접근)

- 오늘의 건강 점수 + 간단 리포트 카드

### 번역 화면

- 녹음 중 실시간 음파 시각화 (사용자가 '듣고 있다'는 피드백)

- 번역 결과: 감정 + 강도 + '이렇게 해주세요' 가이드 3초 이내 표시

- 결과 공유 버튼 — SNS 즉시 공유 (바이럴 핵심)

### 절대 하지 말 것 (경쟁사 실수 반복 금지)

- ❌ 앱 첫 실행 즉시 구독 결제 강요 (Talking Pet AI 최악 사례)

- ❌ 기능 보기 전 로그인 강요

- ❌ 팝업 광고 남발

- ❌ 번역 결과만 주고 다음 행동 가이드 없음

# PART 5. 🤖 AI 기술 스택 지침

## 5-1. AI 엔진 아키텍처

| 기술 영역 | 권장 기술 | 구현 목표 |
| --- | --- | --- |
| 소리 분석 ML | PyTorch + Wav2Vec2 / Whisper 파인튜닝 | 반려동물 음성 8가지+ 감정 분류 |
| 영상 행동 분석 | MediaPipe + YOLOv8 + 커스텀 행동 모델 | 실시간 30fps 행동 인식 |
| 자연어 생성 | Claude API / GPT-4o 파인튜닝 | 번역 결과 + 가이드 자연어 생성 |
| 개인화 학습 | 온디바이스 Core ML (iOS) / TFLite (Android) | 우리 아이 전용 모델 로컬 학습 |
| 백엔드 API | FastAPI + Redis + PostgreSQL | 응답속도 300ms 이하 목표 |
| 클라우드 | AWS / Supabase | 확장성 + 비용 효율 |

## 5-2. 데이터 수집 전략 (AI 성능의 핵심)

- 출시 초기: 사용자가 '이 소리는 OO 감정이에요'라고 레이블링 → 크라우드소싱 학습 데이터 축적

- 수의사/동물행동학자 자문단 구성 → 과학적 검증 데이터셋 확보

- 10만 샘플 축적 시 정확도 90%+ 달성 가능 (MeowTalk 사례 참조)

- 프라이버시: 사용자 동의 기반 익명화 데이터만 학습에 활용

- 데이터 수집 참여 사용자에게 프리미엄 기능 무료 제공 (윤리적 수집)

# PART 6. 💳 구독 모델 설계

## 6-1. 구독 티어 설계

전략: '먼저 가치를 주고, 나중에 유료화' — 경쟁사의 선결제 강요 방식 완전 반대

| 티어 | 가격 | 포함 기능 | 타겟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🐾 FREE | 무료 (광고 없음!) | 소리 번역 10회/일, 기본 프로필, 커뮤니티 열람 | 신규 유입, 체험 |
| 🌟 BASIC | ₩4,900/월 | 무제한 번역, 주간 건강 리포트, SNS 참여 | 일반 반려인 |
| 💎 PREMIUM | ₩9,900/월 | 건강 이상징후 알림, 개인화 AI 학습, 수의사 상담 1회/월 | 헌신적 반려인 |
| 🏥 CARE+ | ₩19,900/월 | 전문가 무제한 상담, 응급 우선 연결, 가족 계정 3개 | 다두 가정/헤비유저 |

## 6-2. 구독 전환 전략

- 무료 14일 프리미엄 체험 — 가입 즉시 제공 (가치 먼저 경험)

- '우리 아이 30일 학습 완료' 시점에 유료 전환 유도 (가장 몰입도 높은 순간)

- 가족/친구 초대 시 1개월 무료 — 바이럴 루프 설계

- 수의사 제휴: 동물병원 처방전 앱 내 등록 시 1개월 프리미엄 무료

- 연간 결제 시 2개월 무료 (약 17% 할인) — 이탈률 감소

# PART 7. 🤝 상생 공존 마케팅 전략

petctt.com의 핵심 철학: 반려인, 반려동물, 전문가, 지역사회 모두가 함께 성장하는 에코시스템

## 7-1. 상생 파트너십 생태계

### ① 수의사 & 동물병원 파트너

- 앱 내 건강 이상징후 감지 → 제휴 병원 원클릭 예약 연결

- 병원 측 수익: 예약 연결 수수료 + 앱 내 정보 노출

- 사용자 혜택: 제휴 병원 진료비 할인 + AI 사전 증상 정리 공유

### ② 반려동물 용품 브랜드

- AI 감정 분석 결과 기반 맞춤 용품 추천 (행동 광고 아닌 '가치 추천')

- 브랜드는 정확한 타겟팅 얻고, 사용자는 우리 아이에게 맞는 제품 발견

### ③ 훈련사 & 동물행동전문가

- 앱 내 번역 결과 → '이 행동의 원인과 해결책' 전문가 콘텐츠 연결

- 전문가는 플랫폼 내 상담 수익 + 브랜딩 기회

### ④ 반려동물 카페 & 펫 프렌들리 공간

- 지역 펫 프렌들리 공간 지도 & 리뷰 커뮤니티

- 'petctt 인증 상생 파트너' 배지 부여 — 공간의 마케팅 가치

## 7-2. 바이럴 마케팅 전략

- 번역 결과 공유 카드: '우리 아이가 이렇게 말했어요' — 인스타/카카오 최적화

- 주간 반려동물 감정 리포트 SNS 공유 → 자동 바이럴

- '반려동물 성격 테스트' 무료 제공 → 신규 유입 퍼널

- TikTok/릴스용 번역 영상 자동 생성 기능 탑재

- 반려동물 커뮤니티(네이버 카페, DC인사이드 등) 정밀 타겟 콘텐츠 마케팅

# PART 8. 👥 고도화팀 구성 & 프로세스

## 8-1. 팀 구성 (최소 핵심팀)

| 포지션 | 역할 | 핵심 역량 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| AI/ML 리드 (1명) | 번역 엔진 설계, 모델 학습 | PyTorch, 오디오 ML, Computer Vision 경험 |
| 풀스택 개발 (2명) | 앱 + 백엔드 개발 | React Native 또는 Flutter, FastAPI, AWS |
| UX/UI 디자이너 (1명) | 디자인 시스템, 앱 화면 설계 | 모바일 UX 전문, Figma, 펫/감성 디자인 감각 |
| 동물행동 자문 (파트타임) | AI 학습 데이터 검증 | 수의학/동물행동학 전공, 데이터 레이블링 가이드 |
| 그로스 마케터 (1명) | 구독 전환, 바이럴 설계 | 모바일 앱 마케팅, ASO, 콘텐츠 마케팅 |
| PM (겸직 가능) | 로드맵 관리, 우선순위 | 애자일 프로세스, 사용자 인터뷰 역량 |

## 8-2. 개발 프로세스

- 2주 스프린트 사이클 — 매 스프린트 사용자 테스트 필수

- 반려인 10명 내부 베타 그룹 상시 운영 — 매주 피드백 수집

- 기능 출시 전 'A/B 테스트 필수' 원칙 (감정 미정 시 데이터로 결정)

- AI 정확도 주간 모니터링 대시보드 구축

- 앱 충돌/오류 제로 수준 목표 — 매 배포 전 QA 체크리스트 완료

# PART 9. 📊 KPI & 성과 지표

| 단계 | 지표 | 목표치 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 런칭 1개월 | 다운로드 수 | 5,000+ | App Store/Play Store 콘솔 |
| 런칭 1개월 | Day 7 리텐션 | 40%+ | Firebase Analytics |
| 런칭 3개월 | DAU/MAU 비율 | 25%+ | 앱 분석 도구 |
| 런칭 3개월 | 앱스토어 평점 | 4.5+ 별 / 100리뷰+ | Store 리뷰 모니터링 |
| 런칭 6개월 | 유료 구독 전환율 | 15%+ | Stripe/결제 대시보드 |
| 런칭 6개월 | AI 번역 정확도 | 85%+ (사용자 평가) | 앱 내 피드백 버튼 |
| 런칭 12개월 | MAU | 50,000+ | Analytics |
| 런칭 12개월 | MRR (월 반복수익) | ₩50,000,000+ | 재무 대시보드 |

# PART 10. ✅ 런칭 체크리스트

## 기술 & 품질

- ✅ 개/고양이 소리 번역 정확도 80%+ 검증 완료

- ✅ 앱 충돌률 1% 이하 (안드로이드/iOS 모두)

- ✅ 번역 응답속도 3초 이하

- ✅ 수의사/동물행동전문가 번역 결과 검증 완료

- ✅ 개인정보처리방침 + 이용약관 법적 검토

## UX & 디자인

- ✅ 신규 사용자 첫 번역까지 60초 이내 가능 (온보딩 테스트)

- ✅ 사용성 테스트 반려인 20명 이상 완료

- ✅ 앱스토어 스크린샷/설명 한국어 최적화

- ✅ 다크모드 지원

## 마케팅 & 런칭

- ✅ 사전 예약 페이지 운영 (런칭 2주 전부터)

- ✅ 인플루언서 반려동물 계정 10개+ 협업 콘텐츠 준비

- ✅ 언론 보도자료 배포 (테크/반려동물 전문 미디어)

- ✅ 카카오톡 채널 + 인스타그램 운영 시작

- ✅ 첫 1,000 사용자 온보딩 직접 관리 플랜

## 비즈니스

- ✅ 제휴 동물병원 최소 10곳 확보

- ✅ 구독 결제 시스템 (인앱 결제 + 카카오페이) 테스트 완료

- ✅ 고객 지원 채널 (카카오 챗/이메일) 운영 준비

🐾 petctt.com — 반려동물과 인간이 함께 행복한 세상을 만듭니다

상생 공존 마켓팅 철학 기반 — 함께 성장하는 반려동물 플랫폼