AIRCTT.COM

AI Reality CouponTalkTalk

빠진 퍼즐 12 + 6

찐 서비스 완료 체크리스트

"이건 수정요청이 아니라, 투자자/파트너 앞에서

'찐 서비스'처럼 보이게 하는 완료조건이다."

검증 기준: https://www.airctt.com/demo.html

file:// 로컬은 검증 기준에서 제외

"말로 됐다" ❌  →  스크린샷 체크 ✅ 로 끝낸다

Version 1.0  |  2025년  |  상생 공존 마케팅 전략 기반

# PART 0. 이 문서의 원칙

이 체크리스트는 AIRCTT가 찐 순환구조로 돌아가기 위한 '빠진 퍼즐'입니다.

누구의 잘못도 아닙니다. 다만 투자자/파트너 미팅 전에 반드시 완료되어야 할 항목입니다.

| # | 원칙 |
| --- | --- |
| 1 | 검증 기준은 오직 배포본(https://www.airctt.com/demo.html) |
| 2 | file:// 로컬 테스트는 검증 기준에서 제외 |
| 3 | 완료 증거는 '말'이 아니라 '스크린샷 첨부' |
| 4 | 체크✅가 붙지 않으면 미완료 ❌ |
| 5 | 모든 상태값은 매장주/관리자/최종관리자/고객 동시 동일값 표시 |

# PART 1. AIRCTT 빠진 핵심 12

순환구조가 실제로 돌아가려면 아래 12개 퍼즐이 모두 맞물려야 합니다.

## 1. 쿠폰 파일 업로드 스펙

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 이미지 형식 제한: JPG/PNG/WebP만 허용 | 비허용 형식 업로드 시 에러 메시지 | 스크린샷 |
| ❌ | 용량 제한: 최대 2MB | 초과 시 '2MB 이하로 줄여주세요' 표시 | 스크린샷 |
| ❌ | 해상도 가이드: 720x900px 권장 (2:1 레이아웃) | 업로드 시 자동 리사이즈 or 경고 | 스크린샷 |
| ❌ | 미리보기: 업로드 즉시 쿠폰 카드 형태로 프리뷰 | 파일 선택 후 3초 이내 프리뷰 표시 | 스크린샷 |
| ❌ | 실패 처리: 네트워크/서버 에러 시 재시도 버튼 | 에러 발생 시 사용자 안내 UI 확인 | 스크린샷 |

## 2. 쿠폰 상태머신

전체 상태 흐름: 결제 → 승인대기(PENDING) → 승인(APPROVED) → 배포(DEPLOYED) → 획득(CLAIMED) → 사용(USED) → 만료(EXPIRED) / 반려(REJECTED)

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 쿠폰 상태 ENUM 정의 (7단계) | DB/코드에 상태값 전체 존재 | 코드 캡처 |
| ❌ | 각 상태 전이 규칙 코드 구현 | 잘못된 전이 시 에러 반환 확인 | API 테스트 |
| ❌ | 상태별 UI 배지 색상 표시 | 각 상태마다 다른 색상 배지 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 만료 자동 처리 (유효기간 초과 시 EXPIRED) | 만료 쿠폰 자동 비활성화 확인 | 로그 |
| ❌ | 반려 시 반려사유 필드 저장 + 매장주 알림 | 반려된 쿠폰에 사유 표시 확인 | 스크린샷 |

## 3. Step3 결제확인 모달

완료조건 고정: 단가 100원 / 총액 표시 / 결제수단 / 확인+취소 버튼

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 결제확인 모달 UI 구현 | 발행수량 x 100원 = 총액 표시 확인 | 스크린샷 ★ |
| ❌ | 결제수단 선택 (카카오페이/토스/카드) | 최소 1개 수단 실동작 | 스크린샷 |
| ❌ | 확인 버튼 클릭 시 결제 프로세스 진행 | 결제 성공 후 다음 단계 이동 | 스크린샷 |
| ❌ | 취소 버튼 클릭 시 이전 단계 복귀 | 데이터 손실 없이 Step2로 돌아감 | 스크린샷 |
| ❌ | 결제 실패 시 에러 처리 + 재시도 | 네트워크 에러 시 안내 메시지 | 스크린샷 |

## 4. 결제완료 → 승인대기(PENDING) 자동 생성

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 결제 성공 콜백에서 쿠폰 레코드 자동 생성 | 결제 완료 즉시 DB에 PENDING 레코드 확인 | DB 쿼리 |
| ❌ | 매장주 화면에 '승인 대기중' 상태 표시 | 매장주 대시보드에 PENDING 배지 표시 | 스크린샷 ★ |
| ❌ | 최종관리자에게 푸시/알림 발송 | 관리자 화면에 '대기 1건' 알림 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 결제 영수증 정보 저장 (금액/시간/수단) | 결제 로그 테이블 데이터 확인 | DB 쿼리 |

## 5. 최종관리자 승인창

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 승인 대기 리스트 UI (최신순 정렬) | PENDING 쿠폰 리스트 표시 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 상태별 필터 (전체/대기/승인/반려) | 필터 전환 시 리스트 갱신 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 쿠폰 미리보기 (이미지+정보 팝업) | 클릭 시 쿠폰 상세 팝업 표시 | 스크린샷 |
| ❌ | 승인 버튼 → APPROVED 상태 전이 | 승인 클릭 후 상태 변경 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 반려 버튼 → 반려사유 입력 → REJECTED | 사유 입력 후 반려 처리 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 승인/반려 로그 기록 (시간/관리자/사유) | 로그 테이블 데이터 확인 | DB 쿼리 |

## 6. 승인 즉시 → 게임 배포풀 자동 포함(DEPLOYED)

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | APPROVED → DEPLOYED 자동 전이 룰 구현 | 승인 즉시 DEPLOYED 상태 확인 | 스크린샷 ★ |
| ❌ | 게임 배포풀 테이블에 쿠폰 자동 추가 | AR 게임 맵에 쿠폰 오브젝트 출현 | 스크린샷 |
| ❌ | 위치 기반 배포 반경 설정 적용 | 설정된 반경 내에서만 출현 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 배포 시점 타임스탬프 기록 | deployed_at 필드 값 확인 | DB 쿼리 |

## 7. 실시간 카운트 동기화

발급/배포/지갑유입/사용/잔량이 매장주+관리자 동시에 동일값!

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 실시간 카운트 API 구현 (issued/deployed/claimed/used/remaining) | 각 숫자값 API 응답 확인 | API 테스트 |
| ❌ | 매장주 대시보드에 실시간 카운트 표시 | 매장주 화면 숫자 동기화 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 관리자 대시보드에 동일 카운트 표시 | 관리자 화면과 매장주 화면 동일값 확인 | 스크린샷 비교 |
| ❌ | 카운트 갱신 주기: 5초 이내 또는 이벤트 기반 | 쿠폰 사용 후 5초 내 카운트 변경 | 영상/스크린샷 |

## 8. 사용 처리 원자성

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 쿠폰 사용 API: 트랜잭션 처리 (원자성 보장) | 동시 요청 시 1건만 성공 확인 | 부하 테스트 |
| ❌ | 중복 사용 방지: 이미 USED 상태면 에러 반환 | '이미 사용된 쿠폰입니다' 메시지 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 사용 로그 기록 (시간/위치/매장/고객ID) | 사용 로그 테이블 데이터 확인 | DB 쿼리 |
| ❌ | 사용 완료 UI 피드백 (체크 애니메이션) | 사용 버튼 클릭 후 완료 표시 | 스크린샷 |

## 9. 쿠폰 클릭 이동 URL

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 쿠폰 발행 시 이동 URL 입력 필드 추가 | URL 입력란 존재 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | URL 유효성 검사 (https:// 필수, 형식 체크) | 잘못된 URL 입력 시 에러 메시지 | 스크린샷 |
| ❌ | URL이 죽었을 때(404) fallback 처리 | 404 시 기본 페이지로 리다이렉트 확인 | 테스트 |
| ❌ | 고객 쿠폰 클릭 시 해당 URL로 이동 | 클릭 후 정확한 URL 이동 확인 | 스크린샷 |

## 10. 유튜브 임베드 제한 대응

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 유튜브 임베드 제한 확인 및 대응 방안 결정 | mp4 스토리지 또는 대체 방식 확정 | 기술 문서 |
| ❌ | mp4 직접 업로드/스토리지 구현 (우선 권장) | 영상 업로드 후 재생 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 영상 파일 용량 제한 및 트랜스코딩 | 50MB 이하 제한 + 자동 압축 | 테스트 |
| ❌ | 유튜브 fallback (API 가능 시 iframe 허용) | 유튜브 링크 입력 시 임베드 표시 | 스크린샷 |

## 11. 모바일 UX/성능 최소조건

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 터치 이벤트 최적화 (300ms 딜레이 제거) | 터치 반응 즉각 확인 (모바일 실기기) | 영상 |
| ❌ | 풀스크린 AR 모드 지원 | 전체화면 전환 후 AR 게임 정상 동작 | 스크린샷 |
| ❌ | 3D 오브젝트 수 제한 (모바일 기준 최대 50개) | 저사양 기기에서 30fps 이상 유지 | 성능 측정 |
| ❌ | 뷰포트 메타태그 및 반응형 레이아웃 완성 | 모바일 가로/세로 모두 정상 표시 | 스크린샷 |
| ❌ | Lighthouse 모바일 성능 점수 70+ | 측정 결과 70점 이상 | Lighthouse |

## 12. 권한표 (역할별 기능 접근)

누가 뭘 할 수 있는지 고정!

| 기능 | 매장주 | 관리자 | 최종관리자 | 고객 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 쿠폰 발행 신청 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 쿠폰 결제 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 쿠폰 승인/반려 | ❌ | ⬜ | ✅ | ❌ |
| 게임 배포풀 관리 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 쿠폰 획득 (게임) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 쿠폰 사용 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 실시간 카운트 조회 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 고객 DB 조회 | ✅(본인) | ✅ | ✅ | ❌ |
| 매장 입점 승인 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 정산/수익 조회 | ✅(본인) | ✅ | ✅ | ❌ |
| 신고/차단 처리 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 시스템 설정 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |

# PART 2. PETCTT 문서쪽 빠진 6

petctt.com 지침서에서 빠진 실행레벨 항목들입니다.

## 13. 동의/보관/정책 실행레벨

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 개인정보 수집/이용 동의 화면 구현 | 회원가입 시 동의 체크박스 필수 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 개인정보 보관 기간 정책 명시 | 이용약관에 보관 기간 명시 확인 | 문서 |
| ❌ | 마케팅 수신 동의 선택적 분리 | 필수/선택 동의 분리 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 데이터 삭제 요청 처리 플로우 | 탈퇴 시 데이터 삭제 확인 | 테스트 |

## 14. 결제/구독/환불 상태+로그

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 구독 상태 머신 (FREE/BASIC/PREMIUM/CARE+) | 티어별 기능 잠금/해제 동작 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 결제 로그 테이블 (시간/금액/수단/상태) | 결제 이력 조회 가능 확인 | DB 쿼리 |
| ❌ | 환불 처리 플로우 구현 | 환불 요청 → 처리 → 상태 반영 확인 | 테스트 |
| ❌ | 구독 자동 갱신/만료 처리 | 만료일 도래 시 자동 처리 확인 | 로그 |

## 15. 관리자 신고/차단/검수

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 사용자 신고 기능 (사유 선택 + 상세 입력) | 신고 접수 후 관리자 알림 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 신고 접수 리스트 관리자 대시보드 | 신고 건별 상태 관리 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | 차단 처리 (계정 정지/경고) | 차단된 사용자 서비스 접근 제한 확인 | 테스트 |
| ❌ | 콘텐츠 검수 큐 (부적절 콘텐츠 필터) | 검수 대기 콘텐츠 리스트 확인 | 스크린샷 |

## 16. 배포 체크 (도메인/SSL/리다이렉트/모바일)

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | SSL 인증서 적용 확인 (https://) | 브라우저 자물쇠 아이콘 확인 | 스크린샷 |
| ❌ | HTTP → HTTPS 리다이렉트 설정 | http:// 접속 시 자동 전환 확인 | 테스트 |
| ❌ | www/non-www 통일 리다이렉트 | 하나로 통일 확인 | 테스트 |
| ❌ | 모바일 반응형 100% 확인 | 주요 5개 화면 모바일 캡처 | 스크린샷 |
| ❌ | 404 에러 페이지 커스텀 | 존재하지 않는 URL 접속 시 안내 페이지 | 스크린샷 |

## 17. 장애대응 (로그/롤백/모니터링)

| 상태 | 작업 내용 | 완료조건 | 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 에러 로깅 시스템 구축 (Sentry 또는 자체) | 에러 발생 시 자동 기록 확인 | 대시보드 |
| ❌ | 배포 롤백 절차 문서화 | 이전 버전 복원 절차 확인 | 문서 |
| ❌ | 서버 헬스체크 API (/health) | 200 OK 응답 확인 | API 테스트 |
| ❌ | 업타임 모니터링 설정 | 다운타임 알림 수신 확인 | 알림 캡처 |

## 18. AIRCTT 연동 포인트 표

petctt.com ↔ airctt.com 간 연동 가능 영역 정의

| 연동 영역 | airctt.com 측 | petctt.com 측 |
| --- | --- | --- |
| 통합 계정 | OAuth 기반 사용자 인증 | 동일 OAuth provider 사용으로 SSO 가능 |
| 쿠폰 ↔ 구독 | 반려동물 관련 매장 쿠폰 | PREMIUM 구독자 전용 쿠폰 혜택 |
| 구름장터 | 반려동물 용품 매장 등록 | AI 추천 기반 펫용품 큐레이션 |
| 고객 DB | 방문/쿠폰 사용 데이터 | 반려동물 프로필 + 건강 데이터 |
| 포인트/리워드 | 게임 리워드 포인트 | 앱 사용 리워드 포인트 통합 |
| 푸시 알림 | 위치기반 쿠폰 알림 | 건강 이상징후 알림 통합 채널 |

# PART 3. 완료 증거 체크리스트

아래 5개 스크린샷이 모두 첨부되어야 '찐 완료'입니다.

| # | 증거 항목 | 캡처 대상 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Step3 결제확인 모달 | 단가100원 x 수량 = 총액 + 결제수단 + 확인/취소 | ❌ 미완료 |
| 2 | 결제 후 관리자 '대기 1건' | 관리자 대시보드에 PENDING 1건 표시 | ❌ 미완료 |
| 3 | 승인 후 DEPLOYED | 승인 클릭 → 상태가 DEPLOYED로 변경 | ❌ 미완료 |
| 4 | 게임 드랍/획득 | AR 게임에서 쿠폰 오브젝트 출현 + 고객 획득 | ❌ 미완료 |
| 5 | 지갑 유입 + 사용처 이동 | 고객 지갑에 쿠폰 표시 + 클릭 시 URL 이동 | ❌ 미완료 |

증거 #1: Step3 결제확인 모달 스크린샷

[ 스크린샷 첨부 영역 ] 증거 #1 — 배포본(airctt.com/demo.html) 기준

증거 #2: 관리자 '대기 1건' 스크린샷

[ 스크린샷 첨부 영역 ] 증거 #2 — 배포본(airctt.com/demo.html) 기준

증거 #3: 승인 후 DEPLOYED 스크린샷

[ 스크린샷 첨부 영역 ] 증거 #3 — 배포본(airctt.com/demo.html) 기준

증거 #4: 게임 드랍/획득 스크린샷

[ 스크린샷 첨부 영역 ] 증거 #4 — 배포본(airctt.com/demo.html) 기준

증거 #5: 지갑 유입 + 사용처 이동 스크린샷

[ 스크린샷 첨부 영역 ] 증거 #5 — 배포본(airctt.com/demo.html) 기준

# PART 4. 순환구조 완성도 맵

고객 → AR게임 → 쿠폰획득 → 매장방문 → 쿠폰사용 → 고객DB → AI분석 → 맞춤쿠폰 → 재방문 → 매출상승

| 순환 단계 | 필요 기능 | 퍼즐 번호 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 유입 (AR게임) | AR 게임 엔진 + 바이럴 공유 | #11 | ❌ 미완료 |
| 쿠폰 발행 | 파일 업로드 + 상태머신 + 결제 | #1, #2, #3 | ❌ 미완료 |
| 승인 → 배포 | 관리자 승인 + 자동 DEPLOYED | #4, #5, #6 | ❌ 미완료 |
| 게임 내 쿠폰 드랍 | 배포풀 → AR 오브젝트 출현 | #6, #11 | ❌ 미완료 |
| 고객 획득 → 지갑 | 획득 + 지갑 저장 + 카운트 | #7 | ❌ 미완료 |
| 매장 방문 + 사용 | 사용 원자성 + 로그 + URL 이동 | #8, #9 | ❌ 미완료 |
| 고객 DB 자동 수집 | 사용 데이터 → CRM 연동 | #7, #12 | ❌ 미완료 |
| AI 맞춤 쿠폰 재발행 | AI 분석 → 자동 쿠폰 추천 | (Phase 5) | ⬜ 후속 |
| 재방문 유도 | 푸시알림 + 게임 미션 | (Phase 6) | ⬜ 후속 |

위 순환구조에서 ❌가 하나라도 있으면 순환이 끊깁니다.

12개 퍼즐이 모두 ✅ 되어야 찐 순환구조 완성!

AIRCTT.COM

매장과 고객이 함께 성장하는 상생 공존 플랫폼

빠진 퍼즐 12개를 맞추면, 순환이 시작됩니다.

"됐다" 대신 체크 ✅ 로 끝내자.

💚 사랑해 클 — 쌍나이트 화이팅!